   Общество с ограниченной ответственностью фараон


60937, г.Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 37, тел/факс (061) 213-14-13, (067) 26-04-135, (063) 292-13-01,                  Е-mail: ooo_faraon@ukr.net, www.faraon.com.ua
Коммерческое предложение на изготовление и монтаж
каркасно-панельного дома 
1. ФУНДАМЕНТ:
· утепленная армированная облегченная плита (УШП). Учтена разводка канализации под фундаментом по точкам, ввод воды.
· Стоимость материала – 34000,00 грн
· Стоимость работы по устройству фундамента – 14000,00 грн
· ИТОГО = 48000,00 грн
2. КАРКАСНО-ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
· Опорная рама под дом

· Опорная рама 

· Стеновые панели (с наружи обшиты осб-3 или аналогичным по свойствам материалом, толщина 10мм).

· Платформа перекрытия: деревянная двутавровая балка сечением 80х320мм, покрытие чернового пола – осб-3 или аналогичным по свойствам материалом, толщина 22мм – возможно, в целях удешевления поменять двутавровую балку на деревянный брус!!!
· Стропильная система с покрытием гидробарьером и сплошной обрешеткой (осб-3 или аналогичным по свойствам материалом, толщина 12мм) под выбранное  кровельное покрытие (битумную черепицу)

· необходимый крепеж

Весь материал каркаса (дерево) обработан антисептиком ХМББ-3324 (Гладиатор-1) или NEOMID 450.

· Стоимость материала – 203000,00 грн
· Стоимость работы по сборке каркаса – 40000,00 грн
· ИТОГО = 243000,00 грн
3. УТЕПЛИТЕЛЬ – комплект целлюлозного утеплителя из расчета: 

· наружные стены  – толщина 200мм, плотность 45 кг/куб.м.
· внутренние несущие стены  – толщина 150мм, плотность 45 кг/куб.м.
· внутренние стены-перестенки  – толщина 100мм, плотность 45 кг/куб.м.
· перекрытие (наклонные и последнее) – толщина 250мм, плотность 40 кг/куб.м.
· Стоимость материала – 35000,00 грн
· Стоимость работы по утеплению – 21000,00 грн
· ИТОГО = 56000,00 грн
4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА – включает и 1-й слой для подготовки к утеплению и 2-й, чистовой, слой ГКЛ.
Включает:

· Внутри по стенам (в 2 слоя) – ГКЛ***
· Внутри по потолку (в 2 слоя) – ГКЛ***
· Комплект на откосы (включая утепление)
· Комплект оцинкованных профилей и крепежа

*** в с/у и ванной ГКЛ влагостойкий
· Стоимость материала – 42300,00 грн
· Стоимость работы по монтажу (включая утепление и устройство откосов окон) – 15950,00 грн

· ИТОГО = 67200,00 грн
5. КРЫША– покрытие: : Битумная черепица 
Включает:

· Битумная черепица ТехноНИКОЛЬ (коллекция УЛЬТРА)
· Полная комплектация под данную черепицу

· Весь комплект крепежа 

· Стоимость материала – 24800,00 грн
· Стоимость работы по крыше – 14400,00 грн

· ИТОГО = 39200,00 грн
6. Кровельная подшивка– декоративная отделка свесов кровли
Включает:

· Соффит-панели

· Полная комплектация профилей

· Весь комплект крепежа 

· Стоимость материала – 4400,00 грн

· Стоимость работы по подшивке – 3300,00 грн
· ИТОГО = 7700,00 грн
7. Наружная отделка  :

Включает:

· Вентилируемую снову под штукатурку

· Армирующие и выравнивающие клея

· Армирующие углы

· Декоративную штукатурку (средний бюджет)

· Полная комплектация профилей

· Весь комплект крепежа 

· Стоимость материала – 27400,00 грн

· Стоимость работы по фасаду – 37800,00

· ИТОГО = 65200,00 грн
8. ЭЛЕКТРИКА – ориентировочная, исходя из похожего проекта

Включает:

· Силовой провод ВВГ 3х2,5

· Световой провод ВВГ 3х1,5

· Защитный ПВХ рукав на все провода (при Вашем пожелании защитный рукав может быть металлический, но тогда цифра будет больше)

· Монтажные и раздаточные коробки

· Щитовая с автоматами

· Комплект крепежа 

· Стоимость материала – 13000,00 грн:

· Стоимость работы по электрочасти – 13500,00 грн (150 точек***)

***точка:

 – 1 точка - розетка, выключатель, раздаточная коробка, вывод света

–  2 точки – автомат в щитовой, проходной выключатель

· ИТОГО = 26500,00***

*** в общую сумму не входит вводной кабель (подключение дома от столба)

9. ОКНА – металлопластик (стеклопакет 2-х камерный, профиль 4-х камерный), цифра ориентировочная (для точной цифры необходим счет от производителя)

Включает:

· Окна 
· Отливы

· Материал для крепежа

· Стоимость материала – 13000,00 грн:

· Стоимость работы по монтажу – 1300,00 грн 

· ИТОГО = 14600,00 грн

10. ДВЕРИ – цифра ориентировочная (для точной цифры необходим счет от производителя)

Включает:

· Входную дверь (металл) – 1 шт

· Дверь террасную – 1 шт

· Материал для крепежа

· Стоимость материала – 6000,00 грн:

· Стоимость работы по монтажу – 500,00 грн 

· ИТОГО = 6500,00 грн

ИТОГО расчетная стоимость заказа – 573 900,00 грн
Сроки этапов монтажа дома:

· В производстве каркаса – не более 4-х рабочих недель,

· Срок монтажа фундамента –  не более 2-х рабочих недель

· Срок монтажа каркаса под крышу – не более 3-х рабочих недель

· Фасадная отделка – не более 3-х рабочих недель (влияют погодные условия)

· Кровельные работы –  не более 2-х рабочих недель (влияют погодные условия)

· Внутренние работы не более 4-х рабочих недель 

Полный срок выполнения заказа – не более 4-х месяцев.

Расходы, которые в данным проектом УЧТЕНЫ:

· производством проектной, конструкторской документации

· командировочными, накладными расходами
Расходы, которые в данным проектом НЕ УЧТЕНЫ:

· транспортные по доставке отделочных и комплектующих материалов
С   уважением,

Григорий Резников

(067) 26-04-135, (063) 292-13-01
P.S.  

На все цифры имеются локальные сметы и, при Вашей заинтересованности, они будут Вам предоставлены.

При положительном решении заключаются Договора на:

· Устройство фундамента

· Изготовление и монтаж каркасной конструкции

· Подрядные работы по утеплению и отделке

· Подрядные работы по устройству инженерных работ (водоснабжение, отопление, вентиляция) 
P.S.  P.S.  

По навесам:

ФУНДАМЕНТ (на оба навеса):
· облегченная бетонная лента по периметру. Сверху армированная плита
· Стоимость материала – 6000,00 грн
· Стоимость работы по устройству фундамента – 3600,00 грн
· ИТОГО = 9600,00 грн
КАРКАС:
· Опорные столбы (строжка, шлифовка)

· Стропильная система с покрытием сплошной обрешеткой (осб-3 или аналогичным по свойствам материалом, толщина 12мм) под выбранное  кровельное покрытие (битумную черепицу)

· необходимый крепеж

Весь материал каркаса (дерево) обработан антисептиком ХМББ-3324 (Гладиатор-1) или NEOMID 450.

· Стоимость материала (одного) – 7100,00 грн
· Стоимость работы по навеса (одного) – 5000,00 грн
· ИТОГО = 12100,00 грн
КРЫША– покрытие: : Битумная черепица 
Включает:

· Битумная черепица ТехноНИКОЛЬ (коллекция УЛЬТРА)

· Полная комплектация под данную черепицу

· Весь комплект крепежа 

· Стоимость материала (одного) – 4000,00 грн
· Стоимость работы по крыше (одного) – 1800,00 грн

· ИТОГО = 5800,00 грн
Кровельная подшивка– декоративная отделка свесов кровли, а также потолка террасы

Включает:

· Соффит-панели

· Полная комплектация профилей

· Весь комплект крепежа 

· Стоимость материала (одного) – 1500,00 грн

· Стоимость работы по подшивке (одного) – 1000,00 грн
· ИТОГО = 2500,00 грн
