Договор № _____
г. Киев 

                                     



__ августа 20__ г.

_____________________________________________________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании Положения,  именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. определение

Термины, которые употребляются в настоящем Договоре:

	1
	“Заказчик”
	Реквизиты

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	“подрядчик”
	Реквизиты

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	«СТОРОНЫ»
	“Заказчик” и “подрядчик”



	4
	“договор”
	Настоящий документ с приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации.
	
	

	5
	“объект”
	Лифтовая шахта по адресу:__________________________


	6
	“работы”
	Означает Работы, которые подлежат выполнению Подрядчиком, согласно условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам, действующим в период действия Договора.

	7
	“Стройплощадка”
	Переданная Заказчиком Подрядчику по Акту часть площадей __________________________________ здания  по адресу: _______________________________ 


2. предмет договора.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить на Объекте работы по облицовке лифтовой шахты
своими силами   из собственных материалов: 
	1
	Алюминиевый композитный лист 3 мм
	цвет  согласно проекта – металлик
	в количестве
	50  м2

	2


	Алюминиевый профиль 84 с промежуточным элементом 16 мм
	 Цвет  согласно проекта – металлик


	в количестве
	90  м2

	3
	Алюминиевый профиль 84, открытого типа - 5 мм
	цвет  согласно проекта – металлик
	в количестве
	110 м2


Пример
2.3.  Заказчик обязуется оплатить эти Работы в соответствии с условиями платежей.

3. стоимость предмета договора.

3.1. Общая стоимость Договора включает:

· стоимость Работ и материалов для их производства, предусмотренных                    п. 2.1.,  настоящего Договора;

· стоимость их упаковки и транспортировки;

3.2. Стоимость предмета Договора устанавливается, согласно Приложения №1(Сметная стоимость), в размере 62 208 грн. 33 коп.   (шестьдесят две тысячи двести восемь грн. 33 коп.), кроме того НДС по ставке 20 % - 12441 грн. 67 коп. Итого к оплате 74 650 грн. 00 коп. (семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят грн. 00 коп.). 
4.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится в национальной валюте Украины, согласно п. 3.2. настоящего Договора и Расчета договорной цены.

4.2. Заказчик перечисляет, согласно Приложению №2 (График финансирования), авансовый платеж  в сумме 37 325 грн. 00 коп. (тридцать семь  тысяч триста двадцать пять грн. 00 коп.),     кроме  того  НДС  по ставке 20 % - 7 465 грн. 00 коп. Итого к оплате 44 790 грн. 00 коп. (сорок четыре тысячи семьсот девяносто грн. 00 коп.).
 4.3. Авансовый платеж осуществляются до начала выполнения Работ согласно, данного Договора.

4.4. В случае задержки Заказчиком авансовых платежей, сроки выполнения работ, указанные в п.5.1. настоящего Договора, соответственно сдвигаются на период задержки этих платежей и также производиться корректировка  и перед-подписание Приложения №3 (График выполнения работ). 
4.5. Окончательный расчет по условиям стоимости предмета Договора Заказчик обязуется произвести в течение 3-х банковских дней, со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по фактическим объемам.
4.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязуется досрочно принять и оплатить выполненные работы.
5. сроки выполнения работ.

5.1. Подрядчик должен выполнить комплекс работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора  в срок  30 календарных  дней со дня передачи Заказчиком по Акту приемки-передачи  Стройплощадки. 

5.2. Если во время проведения Работ возникнет необходимость, по инициативе Заказчика, внести в сроки их выполнения отдельные изменения, которые повлияют на продление общего срока выполнения Работ, такие изменения должны быть согласованы Сторонами письменно, в виде Дополнения к Договору, до начала выполнения этих Работ.

5.3. Если по вине Заказчика происходит приостановка Работ на Объекте, что подтверждается соответствующим Актом, то срок выполнения Работ по Договору переносится на срок приостановки Работ. 

5.4. Датой завершения Работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 

6. обязанности подрядчика.

6.1. Выполнить все Работы, которые определены в этом Договоре, в пределах стоимости предмета Договора, и в установленные сроки передать эти Работы Заказчику, в состоянии, пригодном к эксплуатации.

6.2. Выполнить все дополнительные работы по взаимной договоренности. В этом случае будет подписано Дополнительное соглашение к Договору.

6.3. Обеспечить в период выполнения Работ на Стройплощадке необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и технике безопасности в части выполняемых Работ.

6.4. Обеспечить в период выполнения Работ на Стройплощадке, а также по окончанию Работ все необходимые мероприятия по уборке и поддержанию чистоты на  Стройплощадке.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, изложенные в других статьях этого Договора.

7. обязанности Заказчика.

7.1. Передать Подрядчику на время проведения Работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, Стройплощадку по Акту сдачи-приемки готовности стройплощадки.

7.2. Не допускать действия, которые могут повлечь за собой срыв сроков выполнения работ Подрядчиком, по причине несоблюдения четкого взаимодействия субподрядчиков, занятых производством других работ на Объекте.

7.3. Принять от Подрядчика выполненные Работы и провести с ним расчеты в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.4. Производить контроль выполнения проектных решений, строительных норм и правил, сроков проведения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.5. Кроме вышеперечисленных условий в обязанности Заказчика входит предоставить Подрядчику электроточки, складские помещениями для хранения оборудования и материалов, бытовые помещения для работников Подрядчика.

7.6. Обеспечить охрану инструмента и материала на Объекте.

7.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, приведенные в других статьях Договора.

8. выполнение работ.

8.1.   Подрядчик выполняет работы в соответствии со строительными нормами и правилами.

8.2. Подрядчик обязан заблаговременно, в срок до 1-х суток, в письменной форме информировать Заказчика про возможную приостановку выполнения работ на объекте по вине Заказчика. Заказчик обязан выполнить необходимые мероприятия для устранения этих обстоятельств.

8.3. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность свободного доступа  на Стройплощадку, и контроль за ходом выполнения работ.

9. сдача-приемка работ.

9.1. Сдача-приемка работ после их окончания оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ определяет начало гарантийного периода.

10. гарантии.

10.1. Гарантийный срок на работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, составляет  2 года.

10.2. Подрядчик не несет ответственность после сдачи Объекта в эксплуатацию, в случае умышленного или по незнанию, повреждения всех видов конструкций, поставленных или смонтированных Подрядчиком.
11. ответственность сторон.

 11.1. После подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ ответственность за сохранность Объекта принимает на себя Заказчик.

11.2. Стороны не несут ответственность за последствия, которые возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.3. За убытки, нанесенные третьей Стороне, отвечает Сторона, по вине которой они имеют место. Если определится, что на законных основаниях за такие убытки отвечают обе Стороны, то они несут совместную ответственность в размере пропорциональном вине каждой из Сторон.

11.4. При задержке окончательного расчета согласно п. 4.5 Заказчик  оплачивает Подрядчику пеню за каждый день просрочки в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости предмета Договора.

11.5. При задержке, по вине Подрядчика, сроков выполнения Работ и сдачи Объекта в эксплуатацию, согласно графику, или в период гарантийной эксплуатации, он оплачивает Заказчику пеню, за каждый день просрочки в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости невыполненных работ.

11.6. При хищении материала или инструмента на Объекте по вине Заказчика, Заказчик возмещает  стоимость похищенного имущества в срок до 3-х суток.

11.7. Выплаты пени, компенсация убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

12. форс-мажор.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это есть следствие форс-мажорных обстоятельств (стихийного бедствия, военных действий, забастовки, пожара, наводнения и других обстоятельств непреодолимой силы) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора. В этом случае срок выполнения Договора продлевается соответственно времени, на протяжении которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

12.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят и непредвиденные заранее действия правительств Украины и других государств, решения законодательных и исполнительных органов, общественных организаций и акций общественности, которые могут существенно повлиять на ход выполнения договорных обязательств по настоящему Договору.

12.3. Доказательством существования указанных в п.п. 14.1. и 14.2. обстоятельств, если эти обстоятельства не являются очевидными для другой стороны, будут служить справки, которые выдаются отделением Торгово-Промышленной Палаты или иным компетентным органом соответствующей Стороны. Неуведомление в течение 10 дней со дня наступления таких обстоятельств, снимает со стороны право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору.

13. арбитраж.

13.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих между ними разногласий относительно настоящего Договора, путем переговоров.

13.2. Если во время переговоров Стороны не придут к общему решению спорного вопроса, то спор подлежит рассмотрению в Хозяйственном суде.

14. другие условия.

14.1. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по ним теряют силу.

14.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

14.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

	

	

	

	

	

	


ЗАКАЗЧИК:       

	

	

	

	

	

	


подрядчик:    

Подписи сторон

PAGE  
ЗАКАЗЧИК   ____________________                              ПОДРЯДЧИК ____________________

1
                                                                                                                                                        «Напр. Водоканал»

