Смета по 1-эт. дому 10,5*10,5м.
Фундамент

Лес на опалубку и домик для строителей  + доставка – 7900 грн

Бетон 40 кубов по 500 грн за куб – 20000 грн

Гвозди (с учетом строительства домика) – около 300 грн

Инструменты (лопаты, уровень, молотки), веревки, перчатки, рубероид и пленка для домика – примерно 2000 грн

Арматура для печного фундамента – 240 грн, арматура для разметки фундамента – 118 грн

Работы по фундаменту (копка, опалубка, заливка, армирование и т.д.) - 9950 грн

Общая сумма всех расходов на момент готовности фундамента - 40508 грн.
Стяжка пола

Материалы:
Песок 3 машины по 20 тонн - 4500 грн
Щебень 30 тонн - 2900 грн (доставляла фирма "Юнигран")
ЭППС - 8517 грн (осталось лишних 2,5 упаковки, пойдут на утепление цоколя)
Цемент 400 - 2,2 т - 2000 грн
Армирующая сетка 102 м2 - 1530 грн.
Битумка + пленка + рубероид - около 1000 грн
Стоимость работ: 
выемка грунта и вывезение его в отдельную кучу для последующего употребления с целью выравнивания участка - 50 грн за куб
засыпка песка и щебня - 40 грн за куб
работы непосредственно по стяжке - 60 грн за м2
Итого 8800 грн

Общая стоимость стяжки – 29247 грн


Возведение коробки и установка балок перекрытия
Сетка кладочная армирующая + арматура для перемычек – 3900 вместе с доставкой (доставка была вместе с сеткой для стяжки)
Кирпич для наружных стен - 1 грн за шт., 24000 шт,  - 24000 грн

Кирпич для внутренних стен - по 1.10 грн за шт. в количестве 8100 шт – 8910 грн
Залоговые за паллеты кирпича, невозвращенные (осталось кирпича 3100 шт) – 480 грн

4,5 тонны цемента - 740 грн за тонну, -  3330 грн. Позже остатки в 1,5 тонны были проданы соседу по той же цене. Итого реально потрачено 2590 грн.

12 перемычек для внутренних дверей по 52 грн за каждую – 624 грн
Доставка цемента и перемычек -  450 грн.
Лес на опалубку перемычек и балки перекрытия – 4500 грн

Антисептик и кисти – 522 грн 

Вязальная проволока 1 пучок + Шпильки d 12 – 15 шт и 30 гаек к ним – сумму не помню, не более 800 грн
Песок и щебень использовались доставленные ранее, хотя я еще докупала 1 машину песка на всякий случай (1500 грн за 20 тонн) и 6 тонн щебня (600 грн).
Стоимость работ по коробке (стены, разгрузка, перемычки, обработка дерева, прорабские проценты и т.д.) - 34378 грн.


Общая стоимость коробки и балок перекрытия – 81154 грн
Крыша, утепление перекрытия, настил полов чердака
Материалы:
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, грн
	Сумма, грн

	
	
	
	
	
	

	1
	Пиломатериалы для стропил
	м.куб.
	6,250
	1 000,00
	6 250,00

	3
	Пиломатериалы для стропил
	м.куб.
	0,880
	700,00
	616,00

	4
	Неамид (5л), пленка п/э 10 м.п.
	шт
	1,000
	540,30
	540,30

	5
	Разгрузка пиломатериалов
	чел
	2,000
	150,00
	300,00

	6
	Гайка М12
	шт
	30,000
	0,80
	24,00

	7
	Гайка М12
	шт
	30,000
	0,80
	24,00

	8
	Сверло 14
	шт
	2,000
	25,00
	50,00

	9
	Бита РН2
	шт
	5,000
	8,00
	40,00

	10
	Дозаказ пиломатериалов + доставка
	шт
	1,000
	700,00
	700,00

	11
	Гвозди 200
	кг
	2,000
	10,00
	20,00

	12
	Сверло 10
	шт
	2,000
	25,00
	50,00

	13
	Масло моторное для б/п
	л
	1,000
	50,00
	50,00

	14
	Масло для цепи б/п
	л
	1,000
	22,00
	22,00

	15
	Бензин для б/п
	л
	1,000
	10,00
	10,00

	16
	Рубероид РКП 350 (15 м.кв)
	шт
	3,000
	60,00
	180,00

	17
	Гвозди 200
	кг
	3,000
	10,00
	30,00

	18
	Гвозди 60
	кг
	6,000
	13,10
	78,60

	19
	Гвозди 120
	кг
	15,000
	11,48
	172,20

	20
	Шпильма М10
	шт
	5,000
	9,60
	48,00

	21
	Крепежные элементы в асс.
	шт
	1,000
	170,73
	170,73

	22
	Крепежные элементы в асс.
	шт
	1,000
	562,17
	562,17

	23
	Шифер
	лист
	120,000
	39,90
	4 788,00

	24
	Шиферные гвозди
	кг
	15,000
	15,00
	225,00

	25
	Доставка шифера и металла
	шт
	1,000
	600,00
	600,00

	26
	Металл для коньков
	м.кв.
	15,000
	64,00
	960,00

	27
	Конек
	шт
	23,000
	48,00
	1 104,00

	28
	Ендова
	шт
	4,000
	55,00
	220,00

	29
	Утеплитель Роклайт 50мм (30 кг/м.куб.)
	м.кв.
	360,000
	14,66
	5 277,60

	30
	Доставка утеплителя
	шт
	1,000
	500,00
	500,00

	31
	Гвозди 100
	5кг
	2,000
	57,38
	114,76

	32
	Герметик силиконовый
	шт
	3,000
	36,60
	109,80

	33
	Сам.для черепицы, 50шт
	шт
	2,000
	22,22
	44,44

	34
	Доска 200х50
	м.куб.
	1,530
	1 200,00
	1 836,00

	35
	Доска 100-150х30
	м.куб.
	3,000
	1 100,00
	3 300,00

	36
	Брус 50х50
	м.куб.
	0,250
	1 100,00
	275,00

	37
	Доставка пиломатериалов
	шт
	1,000
	400,00
	400,00

	38
	Саморезы по дер 75
	200шт
	5,000
	34,30
	171,50

	ИТОГО
	29 864,10




Работа:

Крыша - 80 грн за м2, т.е. 16000 грн за все работы по крыше. 
Работа по утеплению перекрытия, настилу полов (доска 20-ка) + обработка всех пиломатериалов (в т.ч. и на крышу) - 6380 грн

Итого по крыше и перекрытиям – 52244 грн
Всего на коробку без окон и дверей – 203153 грн
Дверь 5000 грн (покрытие полимерное - порошковая краска), 
Решетка с ковкой на окно ванной комнаты - 600 грн. 


7 окон из профилей SALAMANDER STREAMLINE с внешней ламинацией, со стеклопакетами 4-10-4-10-4і и отливами + установка - 25948 грн

